**6.1会议记录**

本周目标：完成《用例规约模板》、《软件架构文档》的初步书写

1. 汇报进展

刘启熙：已完成商城首页、注册页面、登录页面的静态布局

陈嘉俊：基本完成注册、登录界面的后端逻辑实现  
龚喜：学习git和github，查阅资料

1. 功能需求讨论
2. 商家身份

* 注册
* 登录
* 上架新商品
* 下架商品
* 修改商品信息（对在售商品）
* 查看销量
* 与用户沟通

2、用户身份

* 注册
* 登录
* 浏览商品、选择规格、加入购物车
* 结算支付
* 查看订单
* 评价商品
* 与商家客服沟通

1. 初步确定数据表的结构

需要解决的问题：功能需求如何映射到具体的系统设计中？

对于商品规格，解决方法是：使用json存储弹性字段

SPUID（标识一个商品型号）

商品ID（唯一地标识一个最小库存单元SKU）

数据表结构的初步设想：

**用户信息**（用户名，密码）

**商家信息**（商家用户名，密码）

**SPU表**（SPUID，商品名称）

**商品表**（SPUID，商品ID，商家ID，库存，销量）

**商品规格表**（商品ID，属性列表）

属性列表举例：

{“存储”：128G；“颜色”：黑色}

{“存储”：128G；“颜色”：黑色；“CPU型号”：i7}

**销量信息表**（SPUID，商家ID，销量）

**订单信息**（订单ID，订单金额，用户ID，商品ID，商品名称，属性列表，商品数量，创建时间）

【商品详情页只做一个页面，然后页面内容动态变化】

1. 本周实施计划

刘启熙：完善注册、登录页面，确定商品详情页的静态布局

陈嘉俊：修改注册、登录页面的后端实现逻辑，搭建后端数据表结构，编写文档

龚喜：协助搭建后端数据表结构，编写文档

1. 会议截图

