**6.8会议记录**

本周目标：

1. 完成《软件架构文档》2.0版本
2. 完成E-R图的详细设计
3. 在工作报告中展示功能列表
4. 完成商家上架商品的功能
5. 关于数据库的设计

* **用户信息**（用户ID，密码）
* **商家信息**（商家ID，密码）
* **SPU表**（SPUID，商品名称，图片地址）
* **商品表**（SPUID，商品ID，商家ID，价格，库存，销量）
* **商品规格表**（商品ID，商家ID，属性列表）
* *属性列表举例：{“存储”：128G；“颜色”：黑色}*
* **销量信息表**（SPUID，商家ID，销量）
* **订单信息**（订单ID，订单金额，用户ID，商品ID，商品名称，属性列表，商品数量，创建时间，订单状态）

初步确定数据表各个字段的数据类型:

用户信息（char,char）

商家信息（char,char）

SPU表（int,char,url）

商品表（int，int，char,int,int,int）

商品规格表（,char,json）

销量信息（int,char,int）

订单信息（int,int,char,char,char,json,int,datetime,char）

二、关于商家后台管理商品的功能

为了方便测试，先手动插入若干条商品数据（SPU表，商品表、商品规格表）

将具体的实现放到下周完成

* 1. 商品展示页面的新想法（列举所有在售商品）

用户购买商品的基本事件流：

打开网站首页

用户注册登录

登陆成功后回到首页

用户点击左侧导航栏的“数码”

跳转到商品展示页面（display.html）

xxxxxx

用于测试的例子：

商家信息（chenjiajun,666666）

SPU表（123，iphone11，url）

商品表

（123,123,chenjiajun,100,0）

（123,124,chenjiajun,100,0）

（123,125,chenjiajun,100,0）

商品规格表

（123,chenjiajun,{黑色128G}）

（124,chenjiajun,{白色64G}）

（125,chenjiajun,{黑色256G}）

* 1. 任务分配

总任务：初步实现用户购买商品这个核心用例

刘启熙：继续编写商品展示页面和商品详情页面

陈嘉俊：完成数据库的建表，实现数据动态展示在页面上的效果

龚喜：完成E-R图的绘制，继续完善软件架构文档

五、会议记录截图

